450吨碱炉配套

布袋除尘器

招标文件

工程名称：   450吨碱炉配套布袋除尘器

招标单位：  夹江汇丰纸业有限公司

发出时间：     2019年11月

一、工程名称及概况

招标单位：夹江汇丰纸业有限公司

工程名称：450吨碱炉配套布袋除尘器

建设地点：乐山市夹江县界牌镇

二、招标内容：

1.工程要求：满足夹江汇丰纸业有限公司450吨碱炉烟气除尘的需求，提供一套完整的、能达到设计要求的、合格的烟气除尘系统。除尘器出口排放浓度≤10mg/Nm ³，包括设计、钢结构制作安装及设备安装调试，机电设备采购、设备发运、现场管理、除尘系统自动化控制系统硬件、软件编制和调试。

2.工程范围：

2.1布袋除尘器三口以内（除尘器进风口、出风口、集合刮板机出料口）的工作内容由中标方负责，其工作内容包括设计、采购、建安、单机调试、无负荷联动试车、配合试运行服务等。

2.2 工程内容：

2.2.1除尘器本体、供电、输灰系统、压缩空气系统等设计。

2.2.2配套电气、自动化系统控制设计及设备选型等设计。

2.2.3负责除尘系统的设计、采购、制作、安装。

2.2.4负责提供土建设计条件（尺寸、载荷），交由招标方自行负责土建设计和施工。

详见《碱炉布袋除尘技术协议(定稿)》.

3.本工程工期为120日历天。

4.投标人技术联系人可联系何毛（电话：18324680858）。

5.投标人探勘现场可联系罗强（电话：13881313728）。

6.招标方式：公开招标。有意者请电话联系索取图纸资料。

三、招标说明

1、参加本次招标的投标单位必须满足本招标文件规定的要求。

2、投标队伍安装要求：

（1）要有一支技术过硬的专业碱炉布袋除尘器设计、安装队伍。

（2）对碱炉布袋除尘器设计、安装比较熟悉。

（3）熟悉所有有关碱炉布袋除尘器设计、安装的技术规范要求。

3. 投标人编制投标文件时应对可能出现的政策性调整、施工环境和市场的变化等可能影响投标造价的因素及其商业风险，做出正确的评估，并体现到报价中。凡漏项或少计均视为已计入投标报价内。

4. 在投标截止时间前，招标单位都可能会收到修改招标文件的补充通知，补充通知将作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。

5．投标人在收到招标文件后，对招标文件若有疑问，均需在两天内以书面形式向招标人提出。招标人将答复统一通知至所有投标人。

四、投标报价及合同付款、结算方式

1.投标报价采用总价包干制（注明税率）。

2.投标单位自带安装方案报价，报价需付清单明细，组价表，施工组织方案（安装流程，安装周期）。

3.合同付款方式：付款时间投标单位按工程进度节点报出；每次付款前，中标方需提供和付款等额的增值税票；在设备验收完毕后，中标方需提供含10%质保金在内增值税发票。

4.付款方式为：银行转账或银行承兑。

五、投标保证金与投标截止日期

本工程投标保证金为人民币2万元，竞标方若未中标在招标单位发出中标通知书后5个工作日内无息退还；中标方的投标保证金自动转为履约保证金（履约保证金10万）,在工程竣工经招标单位验收合格后于10个工作日内无利息退还。投标截止日期为2019年 11月19日12点。开标时间2019年11月20日。

公司名称：夹江汇丰纸业有限公司

开 户 行：建行夹江时代广场支行

账    号：51050169755500000253

六、投标文件的份数和签署

(1) 投标人应将投标文件(商务标）密封。

(2)投标报价文件提供壹份即可。

(3)本次投标，商务标和技术标须分开独立成册密封（技术标可以发电子邮件，邮箱 654528121@qq.com ）。

七、投标地址，联系人

地  址：乐山市市中区汇丰国际小区一号楼16层招采部

商务联系人:                  技术联系人：

张建：13708130677            何毛：18384680858

杨伟：13881366529